|  | ремонта объекта (по варианту «А» / «Б») |  |  | документация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3** | Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б») |  | (2 этап) | Сметная документация «О политике обеспечения условий доступности для инвалидов и других МГН объектов и предоставления услуг» |  |
| 3.1 | По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: установление информации об объекте при входе на территорию Выравнивание поверхности на пути движения (заливка бетоном укладка асфальтом) | С-п, С-ч К, О-н, С-п | (1 этап) сентябрь 2018 (3 этап) 2030 | План финансово-хозяйственной деятельности Бюджет | 2018 2030 |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации: пандус для преодоления барьеров (бордюров) | К, О-н, С-п | (2 этап) 2025 | Сметная документация План финансово-хозяйственной деятельности | 2025 |
| 3.2 | По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: контрастная маркировка при входе в здание Выход сигнала к месту нахождения дежурных | С-ч Все категории | (1 этап) 2020 (1 этап) сентябрь 2018 | Внебюджет | 2020 Сентябрь 2018 |
|  | Реконструкция крыльца, установка поручней, демонтаж входной двери на автоматическую, прозрачную | К, О-н, О-в, С-п | (3 этап)2030 | Сметная документация План финансово-хозяйственной деятельности. Бюджет | 2030 Адаптация |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: пандус телескопический | К, О-н, О-в, С-п, С-ч | (3 этап)2030 | Сметная документация План финансово-хозяйственной деятельности. Бюджет | 2030 Адаптация |
| 3.3 | По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: разместить информацию о местонахождении зон целевого назначения и предоставляемых услугах | Все категории | (1 этап) сентябрь 2018 | Спонсорская помощь Положение | Сентябрь 2018 |
|  | Расширить коридоры и дверные проемы Установка пандуса, твердого нескользящего покрытия, установка поручней Установка подъемной платформы Установка прозрачных дверей | К, О-н, О-в, С-п К, О-н, О-в, С-п К, О-н, О-в, С-п Все категории | (3 этап) (3 этап) (3 этап) (3 этап) | Сметная документация План финансово-хозяйственной деятельности. Бюджет | 2030 Адаптация |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: подъемная платформа, прозрачные автоматические двери | К, О-н, О-в, С-п, С-ч | (3 этап) | План финансово-хозяйственной деятельности. Бюджет | 2030 Адаптация |
| 3.4 | По зоне оказания услуг |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: Установка контрастной ленты для маркировки дверных проемов Расширение проемов, занижение порогов | С-п, С-ч К, О-н, О-в, С-п, С-ч | (2 этап) (3 этап) | Положение о доступно среде План финансово-хозяйственной деятельности. Бюджет | 2025 2030 |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: Звукоусиливающая аппаратура для инвалидов с нарушением слуха Приобрести технику со специальным программным обеспечением для лиц ОВЗ с нарушением зрения | Г-п, Г-ч С-п, С-ч | (3 этап) (3 этап) | План финансово-хозяйственной деятельности .Бюджет | 2030 Адаптация |
| 3.5 | По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Ремонтные работы: Оборудовать туалетную комнату адаптированную для инвалидов Оборудовать гардероб для инвалидов | Все категории | (3 этап) | Положение о доступной среде Сметная документация. План финансово-хозяйственной деятельности. Бюджет | 2030 |
| 3.5.2 | Приобретение технических средств адаптации: | - | - | - | - |
| 3.6 | По системе информации- обеспечение информации на объекте с учётом нарушений функций и ограничение жизнедеятельности инвалидов |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | Все категории | (1 этап) сентябрь 2018 | Положение о политике обеспечения условий доступности для инвалидов . Внебюджет | 2018 |
| 3.6.2 | Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объёмными изображениями | С-п, С-ч Г-п, Г-ч | (2 этап) 2025 | Положение о политике обеспечения условий доступности для инвалидов . Бюджет | 2025 |
| 3.6.3 | Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания | - | - | - |  |
| 3.6.4 | Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия | Все категории | (1 этап) май 2018 | План финансово-хозяйственной деятельности Бюджет Локальные акты | 2018 |
| 3.6.5 | Развитие средств и носителей информации ( памяток, брошюр) | Все категории | (1 этап) 2020 | Положение о политике обеспечения условий доступности для инвалидов . Внебюджет | 2020 |
| 3.7 | По путям движения к объекту |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту (Размещение информации на сайте) | Все категории | (1,2, 3 этап) |  |  |
| 3.7.2 | Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта Выровнять поверхность, оборудовать зону отдыха | Все категории | (3 этап) | Письмо обращение в УК ЖКХ города | 2030 |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ |  |  |  |  |  |
| 1** | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | Все категории | 2020 г. |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам | Все категории | февраль (1 этап) 2018 | Положение о политике обеспечения условий доступности для инвалидов Приказы заведующей. Должностные инструкции | Февраль 2018 |
| 1.2 | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению) | Все категории | Февраль (1 этап) 2018 | Программа обучения персонала Положение Журнал инструктажа | 2018 |
| 1.3 | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета) | Все категории | (1 этап) | Приказы заведующей Журнал инструктажа | 2018 2020 2025 2030 |
| 1.4 | Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках) | Все категории | (2 этап) | Положение Приказ заведующей | 2015 |
| 1.5 | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | Г, С | (1,2,3 этап) | Положение | 2020 2025 2030 |
| 2 | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | Все категории | (2 этап) В течение учебного года | При наличии заключения ТПМПК Положение об обучении на дому Приказ заведующей | 2025 |
| 3 | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | Все категории | (3 этап) | Положение об обучении в дистанционном режиме. Приказ заведующей | 2030 |